Pakiet STUDENT do lekcji 3

Refinement z Product Ownerem

Student: Łukasz Szymankiewicz · nr albumu 34562

Grupa: INF 3-4 26_27Z · Data: 25.10.2026

Repozytorium: github.com/cewa-stack/orderflow · gałąź feature/order-reporting

Rejestr decyzji zespołu

Facylitator: Łukasz Szymankiewicz     Analityk: Łukasz Szymankiewicz     Sekretarz: Łukasz Szymankiewicz

Uwaga: odpowiedzi PO w rejestrze to wersja robocza przygotowana na podstawie Business Requestu przed rozmową. Po refinemencie należy je zastąpić faktycznymi odpowiedziami PO.

| Nr | Temat i pytanie | Odpowiedź PO | Potwierdzona reguła | Wpływ na zakres lub AC | Otwarte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anulowane: czy CANCELLED wchodzą do łącznej wartości? | Nie wliczamy ich do wartości sprzedaży, ale raport ma pokazać, że powstały. | CANCELLED liczone w liczbie wszystkich zamówień i w podziale na statusy; wykluczone z wartości sprzedaży; osobno liczba i wartość anulowanych. | AC dla podsumowania: dwie wartości - sprzedaż (bez CANCELLED) i anulowane. | - |
| 2 | Granice okresu: czy data końcowa jest włącznie? | Tak, oba dni włącznie, cały dzień kalendarzowy. | Okres = od 00:00:00 dnia początkowego do 23:59:59 dnia końcowego; ta sama data = raport dzienny. | AC dla granic (przypadek 5) i raportu dziennego (przypadek 1). | Strefa czasu - patrz otwarte kwestie. |
| 3 | Wartość sprzedaży: które statusy? | Wszystkie poza CANCELLED; status NEW do potwierdzenia z działem sprzedaży. | Wartość sprzedaży = suma total zamówień o statusach NEW, PAID, PROCESSING, SHIPPED, DELIVERED. | Definicja głównej liczby raportu i jej etykieta. | Czy NEW (np. pobranie) liczyć - PO. |
| 4 | Status w raporcie: bieżący czy z końca okresu? | Bieżący; historia statusów nie jest potrzebna w tej zmianie. | Podział na statusy według statusu w chwili generowania; raport pokazuje datę i godzinę wygenerowania. | Historia statusów poza zakresem; AC: wynik powtarzalny przy niezmienionych danych. | - |
| 5 | Niespójne dane: przerwać raport czy pominąć rekord? | Nie pokazywać wyniku, który tylko wygląda na poprawny. | Rekord z brakującą/niepoprawną datą, statusem lub wartością w danych → raport nie powstaje; komunikat wskazuje ID zamówienia. | AC dla danych niespójnych (§11); aplikacja nie może się zamknąć. | - |
| 6 | Format daty i skróty okresów? | RRRR-MM-DD wystarczy; bez skrótów w tej zmianie. | Daty wpisywane jako RRRR-MM-DD; zły format, nieistniejąca data lub koniec przed początkiem → komunikat z przykładem poprawnej wartości, brak raportu. | AC dla walidacji (przypadek 6); skróty okresów poza zakresem. | Ograniczenia zakresu - otwarte. |
| 7 | Obecny raport: zastąpić czy zostawić? | Zostawić bez zmian, raport okresowy jako osobna operacja. | Opcja „Raport zamówień” działa jak dotąd; raport okresowy to nowa, osobna operacja w menu. | AC regresji dla istniejących funkcji (§12). | - |

Kontrola jakości zapisu

- [x] Każda ważna odpowiedź została sparafrazowana

- [ ] PO potwierdził albo skorygował regułę - do potwierdzenia podczas refinementu

- [x] Zapisaliśmy wpływ decyzji na zakres lub przyszłe AC

- [x] Każda niewiadoma ma właściciela i następny krok

Podsumowanie zakresu

W zakresie

- Nowa operacja w menu: raport okresowy z datą początkową i końcową (RRRR-MM-DD, oba dni włącznie).

- Walidacja zakresu: format, istniejąca data, data początkowa ≤ końcowa; czytelny komunikat, brak raportu przy błędzie.

- Wybór zamówień po dacie utworzenia (created_at); każde zamówienie najwyżej raz.

- Wynik: okres i data wygenerowania, liczba wszystkich zamówień, wartość sprzedaży (bez CANCELLED), liczba i wartość anulowanych, liczba i wartość dla każdego statusu.

- Jednoznaczny komunikat dla okresu bez zamówień; obsługa niespójnych rekordów bez pozornie poprawnego wyniku.

- Raport nie modyfikuje danych; dotychczasowe funkcje i obecny raport działają bez zmian.

Poza zakresem

- Panel analityczny, wykresy, porównywanie wielu okresów, prognozy (BR §15).

- Integracje (BI, księgowość, płatności), wysyłka e-mail, eksport do pliku.

- Historia statusów i przebudowa modelu danych, nowy system ról i uprawnień.

- Skróty okresów (dziś, wczoraj, bieżący miesiąc) oraz filtrowanie po kliencie, produkcie, płatności lub dostawie.

Otwarte kwestie

| Kwestia | Dlaczego blokuje | Właściciel | Termin lub następny krok |
| --- | --- | --- | --- |
| Czy NEW wliczać do wartości sprzedaży? | Bez tego nie da się napisać AC dla głównej wartości. | Product Owner (z działem sprzedaży) | Decyzja przed lekcją 4 (User Story i AC) |
| Ograniczenia zakresu: data w przyszłości, maksymalna długość okresu. | Bez reguły AC walidacji jest niejednoznaczne. | Product Owner | Decyzja przed lekcją 4 |
| Strefa czasu: created_at bez strefy, czas lokalny komputera. | Może przesunąć zamówienia z okolic północy między dniami. | Zespół + PO | Potwierdzić: czas lokalny firmy (Europe/Warsaw) - przed AC |
| Format liczb w wyniku (kropka „17333.50 zł” vs. polski „17 333,50 zł”). | Wpływa na czytelność wyniku na odprawach (§10). | Product Owner | Pytanie na lekcji 4; domyślnie zostaje obecny format |

Potwierdzenie PO

- [ ] Potwierdzam sens biznesowy podsumowania

- [ ] Wymagana korekta przed lekcją 4

Korekta: ________________________________________________

Materiał wejściowy do User Story i Acceptance Criteria

- Rola: kierownik operacyjny / pracownik obsługi zamówień.

- Potrzeba: podsumowanie zamówień dla wskazanego okresu bez ręcznych obliczeń.

- Reguły do AC: reguły 1-7 z rejestru decyzji.

- Przypadki do AC: 1 (dzień), 2 (kampania śr-wt), 3 (brak zamówień), 4 (anulowane), 5 (granice), 6 (zły zakres), 7 (miesiąc).

- Przykład kontrolny z danych demo: maj 2026 (2026-05-01-2026-05-31) → 12 zamówień, w tym 1 anulowane (ORD-0006, 388.00 zł); wartość sprzedaży 6114.50 zł; wartość wszystkich 6502.50 zł.

Exit tickets

Exit ticket numer 1

1. Która odpowiedź Product Ownera najbardziej zmieniła wasze początkowe założenie i dlaczego?

Odpowiedź o CANCELLED: zakładałem jedną „łączną wartość” jak w obecnym raporcie, a raport potrzebuje dwóch wartości - sprzedaży bez anulowanych oraz osobno anulowanych - co zmienia sposób liczenia i wygląd wyniku.

2. Która reguła nadal wymaga doprecyzowania przed napisaniem Acceptance Criteria?

Definicja wartości sprzedaży dla statusu NEW oraz ograniczenia zakresu dat (przyszłość, maksymalna długość) - bez nich AC dla wartości i walidacji nie będą jednoznaczne.

Exit ticket numer 2

1. Która odpowiedź Product Ownera najbardziej zmieniła wasze początkowe założenie i dlaczego?

Nie dotyczy - praca indywidualna (zespół jednoosobowy).

2. Która reguła nadal wymaga doprecyzowania przed napisaniem Acceptance Criteria?

Nie dotyczy - praca indywidualna (zespół jednoosobowy).

Exit ticket numer 3

1. Która odpowiedź Product Ownera najbardziej zmieniła wasze początkowe założenie i dlaczego?

Nie dotyczy - praca indywidualna (zespół jednoosobowy).

2. Która reguła nadal wymaga doprecyzowania przed napisaniem Acceptance Criteria?

Nie dotyczy - praca indywidualna (zespół jednoosobowy).